| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | RAG 기반 취업 공고 매칭 AI 서비스 (커넥잡) |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.10.21-26.11.19 |  |  |
| 팀명 | 개인 프로젝트 | 작업(완료) 예정일자 | 26.10.21 |
| 팀원 | 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 프로젝트 기획 및 주제 선정과 기획안 작성 |  |  |
| 세부내역 | 주제 - 경험 기반 채용공고 추천·근거 설명·부족 역량 분석 및 지원 준비(자기소개서·준비 로드맵)를 돕는 RAG 취업 매칭 AI 서비스 목표 - 사용자 경험(프로젝트·기술·자격증·관심 직무) 입력 및 LLM 기반 프로필 구조화 - 채용공고 수집·정제 및 직무 카테고리 분류·요구 기술 태깅 - 공고 임베딩 및 벡터DB 기반 유사 공고 검색(RAG) 구현 - 기업 규모(대기업·중견·외국계)·직무 조건 필터링 및 추천 우선순위 산정 - 추천 근거(공고 요구 기술 ↔ 사용자 경험) 설명 생성 - 공고 대비 부족 역량 분석 및 우선순위 기반 준비 로드맵 제시 - 추천 공고 맞춤 자기소개서 초안 생성 및 첨삭 기능 구현 - 추천 성능 평가 및 필터 적용 전후 비교 분석 - 경험 입력 → 추천 → 근거·부족 역량 확인 → 자소서 지원을 통합한 Django 웹 서비스 구현 및 배포 오늘 작업 내용 - 서비스 사용자와 핵심 기능 정의 (추천 + 지원 준비 기능까지 범위 확정) - 프로젝트 일정(11.19 마감) 수립 및 단계별 작업 구분 - 필요 데이터(채용공고)와 수집 방법 검토 - 일정·진행상황 관리 방식 검토 활용 장비 및 도구 - 개발 언어 : Python - 개발 도구 : VS Code - 버전 관리 : Git, GitHub |  |  |

| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | RAG 기반 취업 공고 매칭 AI 서비스 (커넥잡) |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.10.21-26.11.19 |  |  |
| 팀명 | 개인 프로젝트 | 작업(완료) 예정일자 | 26.10.29 |
| 팀원 | 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 채용공고 데이터 수집 및 데이터 구조 설계 |  |  |
| 세부내역 | 수집 대상 - 대기업·중견기업·외국계 기업 채용공고 (기업명, 기업 규모, 직무, 담당업무, 자격요건, 우대사항, 근무지, 마감일, 자기소개서 문항 등) 수집 방식 및 절차 - 공고 수집 경로 선정 및 이용약관·수집 가능 범위 확인 - Python 기반 공고 수집 스크립트 작성 및 CSV/JSON 저장 - 기업별로 제각각인 항목명을 하나의 기준으로 통일 - 기업 규모(대기업·중견·외국계) 분류 기준 정의 및 공고별 분포 확인 데이터 구조 설계 - 공고 데이터 항목 정의 (필수·선택 항목 구분) - 사용자 입력(경험) 데이터 구조 정의 (경험별 ID 부여 → 근거·자소서 출처 표시에 활용) - 추천 결과와 근거 문구를 함께 저장하기 위한 결과 구조 설계 - 기술명 표기 통일을 위한 기술 정규화 사전 초안 작성 (예: 파이썬/Python → Python) 활용 장비 및 도구 - 개발 언어 : Python - 개발 도구 : VS Code - 버전 관리 : Git, GitHub |  |  |

| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | RAG 기반 취업 공고 매칭 AI 서비스 (커넥잡) |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.10.21-26.11.19 |  |  |
| 팀명 | 개인 프로젝트 | 작업(완료) 예정일자 | 26.11.02 |
| 팀원 | 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 데이터 정제, 요구 기술 태깅 및 검색용 데이터베이스 구축 |  |  |
| 세부내역 | 전처리 - 중복 공고 제거 및 마감된 공고 제외 - 빈 항목(결측치) 처리 및 불필요한 문구(광고, 복지 나열 등) 제거 - 담당업무·자격요건·우대사항을 구분하여 정리 ML 요소 (분류·태깅) - 공고를 직무 카테고리로 분류 - 공고에서 요구 기술을 추출해 태그로 저장 (기술 정규화 사전 적용) - 직무별 요구 기술 빈도 통계 산출 (부족 역량 우선순위 계산에 활용) 검색용 데이터 구축 (RAG의 기반 작업) - 공고 글을 의미 단위로 잘게 나누기(청킹) - 나눈 글을 컴퓨터가 비교할 수 있는 숫자 값으로 변환(임베딩) - 변환한 값을 검색용 데이터베이스(벡터DB)에 저장 검증 - 샘플 경험 문장을 넣어 관련 공고가 제대로 검색되는지 확인 활용 장비 및 도구 - 개발 언어 : Python (Pandas, scikit-learn) - 검색 DB : 벡터DB (FAISS, Chroma 등 중 선정) - AI 모델 : 임베딩 모델, LLM(요구 기술 추출 보조) |  |  |

| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | RAG 기반 취업 공고 매칭 AI 서비스 (커넥잡) |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.10.21-26.11.19 |  |  |
| 팀명 | 개인 프로젝트 | 작업(완료) 예정일자 | 26.11.06 |
| 팀원 | 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 추천·근거 설명·부족 역량 분석·지원 준비 로직 개발 |  |  |
| 세부내역 | 단계별 기능 구현 - 1단계 경험 분석 : 입력된 경험을 기술 스택·관심 직무·강점으로 구조화 - 2단계 공고 추천 : 유사한 공고를 검색한 뒤 기업 규모·직무 조건으로 필터링하여 상위 공고 선정 - 3단계 근거 설명 : "공고 요구 기술 A, B ↔ 내 경험 X" 형태로 추천 이유를 공고 원문 문구와 함께 생성 - 4단계 부족 역량 분석 : 공고 요구 역량과 사용자 역량을 비교해 부족 항목 도출 - 5단계 준비 로드맵 : 부족 역량을 "관심 직무 공고 중 요구 비율" 기준으로 우선순위화하고, 관련 자격증·학습 자료·미니 프로젝트 제안 - 6단계 자기소개서 지원 : 공고의 자소서 문항별로 활용할 내 경험을 연결하고 초안 생성, 사용자가 작성한 자소서 첨삭 (공고 요구 역량 반영 여부 점검) 품질 점검 - 공고에 없는 내용, 사용자가 입력하지 않은 경험을 지어내지 않도록 답변 규칙(프롬프트) 설계 - 자소서 문장마다 출처 경험 ID를 표시해 근거 확인 가능하도록 구성 - 여러 샘플 입력으로 추천 결과·근거 설명·자소서 초안 테스트 및 개선 성능 평가 - 샘플 사용자 프로필별 추천 공고의 적합 여부 평가 (상위 N개 기준 정확도) - 기업 규모·직무 필터 적용 전후 추천 결과 비교 활용 장비 및 도구 - 개발 언어 : Python - AI 모델 : 거대언어모델(LLM) API, 임베딩 모델 - 검색 DB : 벡터DB |  |  |

| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | RAG 기반 취업 공고 매칭 AI 서비스 (커넥잡) |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.10.21-26.11.19 |  |  |
| 팀명 | 개인 프로젝트 | 작업(완료) 예정일자 | 26.11.10 |
| 팀원 | 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 장고(Django) 웹 서비스 연동 |  |  |
| 세부내역 | Framework - Django (Python Web Framework) 주요 기능 구현 - 경험 입력 기능 : 입력 화면에서 받은 경험을 서버로 전달하고 검증 - 추천 로직 연동 : 개발한 추천·근거 설명·부족 역량 분석·준비 로드맵 기능을 웹에서 호출해 결과 반환 - 자소서 기능 연동 : 공고 선택 시 자소서 초안 생성 및 첨삭 요청 처리 - 결과 저장·조회 : 추천 결과와 자소서 초안을 데이터베이스에 저장하고 다시 볼 수 있도록 구현 - 예외 처리 : 빈 입력, AI 호출 오류 등 문제 발생 시 안내 메시지 표시 활용 장비 및 도구 - 개발 언어 : Python - 웹 프레임워크 : Django - 개발 도구 : VS Code, Git |  |  |

| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | RAG 기반 취업 공고 매칭 AI 서비스 (커넥잡) |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.10.21-26.11.19 |  |  |
| 팀명 | 개인 프로젝트 | 작업(완료) 예정일자 | 26.11.13 |
| 팀원 | 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 웹 화면(UI) 구현 및 기능 테스트 |  |  |
| 세부내역 | 화면 구성 - 입력 화면 : 경험 입력 및 희망 기업 유형·직무 선택 - 추천 결과 화면 : 추천 공고 카드 목록, 추천 이유, 공고 원문 근거 표시 - 부족 역량·준비 로드맵 화면 : 부족한 역량, 우선순위, 추천 자격증·학습 자료 안내 - 자기소개서 화면 : 문항별 활용 경험, 자소서 초안, 첨삭 결과 표시 시스템 테스트 - 입력부터 자소서 지원까지 전체 기능 테스트 - 오류 상황(빈 입력, 응답 지연 등) 처리 점검 - PC·모바일 화면 크기별 레이아웃 점검 활용 장비 및 도구 - 화면 개발 : HTML/CSS, JavaScript, Django Template - 웹 프레임워크 : Django |  |  |

| 확인 | 담당 | 과장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | RAG 기반 취업 공고 매칭 AI 서비스 (커넥잡) |  |  |
| 프로젝트 기간 | 26.10.21-26.11.19 |  |  |
| 팀명 | 개인 프로젝트 | 작업(완료) 예정일자 | 26.11.19 |
| 팀원 | 박채원 |  |  |
| 작업내역 | 배포, 통합 테스트, 발표자료(PPT) 최종 점검 및 프로젝트 정리 |  |  |
| 세부내역 | 배포 및 전체 점검 - 장고 웹 서비스 배포 및 외부 접속 확인 - 경험 입력 → 공고 추천 → 근거 설명 → 부족 역량·준비 로드맵 → 자소서 지원 전체 흐름 최종 점검 - 소스코드, 데이터, 문서 최종 버전 정리 (GitHub) 성과 정리 및 마무리 - 추천 성능 평가 결과 및 필터 적용 전후 비교 결과 정리 - 발표자료(PPT) 내용·흐름·오탈자 최종 점검 본 프로젝트의 기대 효과 - 맞춤형 공고 탐색 : 내 경험에 맞는 공고를 직접 찾는 시간 절감 - 근거 있는 추천 : 추천 이유를 공고 원문과 함께 확인해 신뢰도 향상 - 준비 방향 제시 : 부족 역량 우선순위와 준비 로드맵으로 취업 준비 방향 구체화 - 지원 준비 시간 단축 : 공고 맞춤 자소서 초안·첨삭으로 서류 작성 부담 감소 향후 발전 방향 - 공고 자동 갱신 및 추천 정확도 개선 - 예상 면접 질문 생성, 경험 서술 보강 피드백(STAR 기법) 기능으로 확장 활용 장비 및 도구 - 버전 관리 : Git, GitHub - 발표자료 : PowerPoint |  |  |